项目模块及阶段划分

1. 项目模块

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开发阶段 | 实现模块 | 实现总周期 |
| alpha0.8内测版 | 首页、HIGO大学季、高校人物风采录、高校最强音、影视老司机、山西高校图片库 | 4.23---8.5 |
| Betav1.0上线版 | Bug fixed | 8.5---8.15 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 项目开发阶段

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 预计实现模块 | 里程碑标记 | 迭代周期 | 时间 |
| 框架搭建阶段 | 数据库设计文档，sql文件，项目目录树搭建 | 目录树搭建完毕，编码规范，开发规范等 | 一周 | 4.25-5.1 |
| 版本V0.9  (BETA) |  |  |  |  |
| 版本V1.0 |  |  |  |  |
| 版本V1.9  (BETA) |  |  |  |  |
| 版本V2.0 |  |  |  |  |