项目模块及阶段划分

1. 项目模块

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开发阶段 | 实现模块 | 实现总周期 |
| alpha0.8内测版 | 首页、HIGO大学季、高校人物风采录、高校最强音、影视老司机、山西高校图片库 | 4.23---8.5 |
| Betav1.0上线版 | Bug fixed | 8.5---8.15 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 项目开发阶段

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 预计实现模块 | 里程碑标记 | 迭代周期 | 时间 |
| 框架搭建阶段 | 数据库设计文档，sql文件，项目目录树搭建 | 目录树搭建完毕，编码规范，开发规范等 | 一周 | 4.25-5.1 |
| 版本V0.9  (BETA) |  |  |  |  |
| 版本V1.0 |  |  |  |  |
| 版本V1.9  (BETA) |  |  |  |  |
| 版本V2.0 | 山西高校图片库增加高清图片下载/增加用户上传机制/商家自我上架商品 |  |  |  |

三．4.25-5.1小组分工

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 任务 |
| 武文良 | 制定项目开发文档，包括开发工具文档，项目代码风格文档，项目发布文档；制定并发布项目开发目录树 |
| 李鹏鹏 | 武、李、段进行后台设计，并提交sql文件，数据库设计文档 |
| 段吉贵 | 进行项目结构设计，提交项目树形结构图文档，已有模块子目录结构图文档 |
| 杨晓磊 | 调研ios端开发技术与其他成员交流，并以书面形式提交本周进度 |